РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА AI MARKET / RFSD

(промежуточная отчетность)

1. Вводные данные

Проект AI Market направлен на создание интеллектуального аналитического сервиса для работы с финансовой отчетностью российских компаний (RFSD).

Архитектура строится вокруг backend-сервиса (FastAPI + Polars + HuggingFace), Telegram-бота и LLM-слоя.

2. Цель

Пользователь пишет запрос на русском языке и получает данные, аналитику и Excel-файлы без написания кода.

3. Что сделано

- Реализован backend RFSD (FastAPI).

- Чтение Parquet с Hugging Face через Polars LazyFrame.

- Эндпоинты: sample, company_timeseries, revenue_timeseries, sector_benchmark, export_full_profile_xlsx.

- Оптимизация бенчмарков (lazy aggregation, median, лимиты).

- Telegram-бот с командами на русском языке.

- Экспорт Excel и отправка в Telegram.

- Git-структура, тесты, стабильный запуск.

4. Что не сделано

- LLM-агент для свободных запросов.

- Кэширование (Redis/in-memory).

- Очереди фоновых задач.

- Web-интерфейс.

5. Ограничения

- Rate limiting Hugging Face.

- Долгие отраслевые расчеты.

- Нет кэша повторных запросов.

6. Следующие шаги

- Подключить LLM-Orchestrator (/agent/query).

- Добавить кэш агрегатов.

- Асинхронные задачи.

- Аналитические выводы (тренды, риски).

- Масштабирование.

7. Безопасность

- Хранить токены в .env.

- Ограничить доступ к backend.

- Rate limiting для бота.

8. Итог

Проект достиг состояния STABLE MVP и готов к развитию интеллектуальной аналитики.